Relatório de Mudanças

|  |  |
| --- | --- |
| **Data da solicitação** | 19/05/2022 |
| **Solicitante** | Petry |

|  |
| --- |
| **Informações do sistema** |
| **Responsável pelo sistema:** Equipe ShopFlux |
| **Responsável pela alteração:** Indefinido |

|  |
| --- |
| **Validação de dados – Cadastro/Login** |
| O sistema aceita o registro de um mesmo usuário, com os mesmos dados únicos. |

|  |
| --- |
| **Descrição da alteração** |
| Ao realizar o cadastro no sistema, um usuário pode criar mais de uma conta com os mesmos dados, se for realizar um novo cadastro. Para que este erro no sistema seja corrigido, foi realizada uma solicitação. |

|  |
| --- |
| **Efeito de não implementar a mudança** |
| Duplicidade de dados no banco de dados e falhas no sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioridade** | Alta |
| **Tipo** | Emergencial |

|  |
| --- |
| **Passos** |
| 1. Revisão do código fonte do sistema; 2. Revisão do script do banco de dados; 3. Possível alteração no script do banco de dados; 4. Possível alteração no código fonte do sistema; 5. Testes; |

|  |
| --- |
| **Responsáveis** |
| **Equipe ShopFlux:** Realizar a correção na falha de segurança de dados no cadastro e login no sistema, no período de manutenção do próprio sistema, através de análises dos códigos e ajustes deles, no servidor do sistema.  **Equipe Help Desk:** Verificar se os incidentes pararam. |

|  |
| --- |
| **Janela de mudanças** |
| 1. Análises – Até 01/06 2. Alterações – Até 05/06 3. Testes – Até 07/06 |

|  |
| --- |
| **Procedimento de escalação** |
| **Equipe ShopFlux:** Realizar as mudanças e testes no tempo informado na janela de mudanças; |
| **Comitê do controle de mudanças:** Petry |

|  |
| --- |
| **Procedimento:** |

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Alessandra do Carmo Baccin 02221003

Cauça da Silva Ciconelli 02221040

Gabriel Sanchez Mainente 02211022

Jhonathan Lucas Ferreira de Barros 02221008

Kauan Cavazani Brianez 02221015

Luis Henrique Feitosa Nunes 02221067